大学生电子商务网人力资源计划

* **项目组织机构**
* **角色、职责、能力**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 职责 | 能力 | 人员 |
| 项目经理 | 为项目和产品的目标负责，依据项目管理计划管理和监控项目 | 具备丰富的项目管理经验和专业的项目管理技能 | 穆晓炜 |
| 需求专家 | 完成产品的需求收集 | 具备需求分析和经验 | 吴慧霞 |
| 设计专家 | 完成产品的架构设计、模块设计 | 具备软件设计经验 | 安琪 |
| 开发人员 | 完成自己所负责的模块开发和单元测试 | 熟练使用C语言、PHP等开发工具和技能 | 穆晓炜，吴旭东，付举鹏，安琪 |
| UI专家 | 完成界面设计 | 熟练应用WEB界面设计的各种工具和技能 | 安琪 |
| 质量专家 | 确保软件质量 | 能够编写测试计划和测试用例 | 孟雪冰 |
| 测试人员 | 完成自己所负责的测试工作 | 熟练应用软件测试的工具和方法，执行测试用例 | 吴旭东、吴慧霞 |

* **任务分配**

2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.7前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.14前确定产品定位；
* 11.21前完成第一版界面原型；
* 11.28前确定第一版产品范围；
* 12.0前完成主要技术点研究；
* 12.7前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．12-2019 . 1月：组建安卓开发设团队，进入建设期；

2019．12-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；