项目章程

* **项目名称**

灵跃（Linear）APP

* **项目经理**

吴慧霞

* **项目背景**

灵跃（英文名：Linear）是一款运行在 Android 端的运动类 app，它可以为喜欢健身活动和有健身意向的人群提供一个集训练、健康、课程和社交为一体的综合平台。用户可以通过 app 开展训练（如跑步、健身操）、通过分析健康指标和环境数据得到合理的健康建议、通过安排日程制定运动计划，并有社交和分享功能，app 还有线上课程和运动知识供用户学习。

* **项目目标**

产品面向的用户主要有两类人员：一类是经常参加体育健身活动，对运动有兴趣爱好，需要制定规律的运动计划的人群；一类是不曾参与过体育健身活动，但期望尝试通过使用 app 来开展运动的人群。

* **项目范围**
  + 运动页面：在运动页，用户可以管理自己的运动计划，查看运动记录，获取相关的运动推荐；
  + 发现页面：在发现页，用户可以查看周边的分享动态，以及官方活动等；
  + 好友页面：在好友页，用户可以和好友即时聊天，查看好友发来的运动邀请，向好友发出运动邀请；
  + 个人页面：在个人页，用户可以查看和修改个人信息、查看自己的健康数据、查看自己喜欢和收藏的贴子等。
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 11.7前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
  + 11.14前确定产品定位；
  + 11.21前完成第一版界面原型；
  + 11.28前确定第一版产品范围；
  + 12.0前完成主要技术点研究；
  + 12.7前确定下一阶段任务的细化安排；
  + 2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．12-2019 . 1月：组建安卓开发建设团队，进入建设期；
  + 2019．12-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**