项目章程

* **项目名称**

灵跃-Linear

* **项目经理**

穆晓伟

* **项目背景**

为热爱健身及想要运动锻炼的人群提供的一个集运动、课程、社交为一体的运动平台，使用户可以通过产品进行系统化的锻炼，通过运动数据的分析更加清晰地了解自己的身体。

* **项目目标**

灵跃（Linear）是一款运动 app，它可以为喜欢健身活动和有健身意向的人群提供一个集训练、健康、课程和社交为一体的综合平台。

* **项目范围**
  + 健身爱好者：健身课程查询及浏览、交友、智能推荐、健身数据分析、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：视频审核、广告管理、推荐管理、分析数据；
* **进度**

2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围，产品的需求细化、产品设计细化组；

* 11.21前核心团队沟通多次，确定合作模式和分工；
* 11.24前确定产品定位，需求文档及代码规范说明书；
* 11.27前完成第一版界面原型；

2018．12月：建产品建设团队，进入建设期；

* 12.11前完成主要技术点研究以及产品主要功能的实现；
* 12.14前确定下一阶段任务的细化安排；
* 12.21前完成前后端的合并；
* 12.30前进行产品最后的细节处理

2019．1月：产品进入测试阶段及产品展示；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、产品原型；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**