项目章程

* **项目名称**

e享课堂

* **项目经理**

郭秋霞

* **项目背景**

在校大学生有很多可自行支配的时间，他们希望利用这些时间学习新的知识、提升自己，有丰富的需求；同时在校大学生有很多技能，但目前他们赚钱经常是通过打临时工、做家教等；由于个人渠道有限，所以很难充分利用自身技能、专业对口的进行获利。可以通过构建服务大学生群体的网站来搭建桥梁。实现服务学生、传播知识的效果。

* **项目目标**

建设并运营一个连接大学生之间平台，为在校大学生提供分享技能、学习技能的服务。

* **项目范围**
  + “老师”支持：上传视频、管理视频、申请线下场地、订单处理、查看历史数据。
  + “学生支持：课程查询、下单、结账、评价、讨论、关注。
  + 公共功能：广告、课程推荐、特定活动；
  + 管理员功能：“老师”审核、广告管理、活动安排、分析数据、线下场地审核；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．12：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的“老师”和“学生”进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求文档、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：进度计划、人力资源计划、沟通计划、主要变更记录、验收报告；
* **签字：梁雅茹**